同济大学智能制造项目管理实践

会议纪要

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | 项目第二周任务讨论会议 | | | | | |
| 会议时间 | 2021年04月01日晚上 | | 编号 | | | 003 |
| 会议地点 | 同济大学嘉定校区图书馆一楼 | | | | | |
| 会议主题 | 确定项目第二周的任务内容以及人员分工 | | | | | |
| 主持人 | 邵颖诗 | | | 记录人 | | 邵颖诗 |
| 参与人 | 曹耒、陈宇、李旭冉、商梦迪 | | | | | |
| 签发人 |  | 签发时间 | | | 2021/04/01 | |
| 事项 | 1．讨论项目进行第二周的大体任务； | | | | | |
| 2．讨论确定收集原始数据集、选择合适的服务器工具、进行项目经费预算的人员； | | | | | |
| 3．讨论搜集参考论文的大方向以及每人搜集论文的最少数量； | | | | | |
| 4．讨论当前项目需要安装配置的相关环境并确定最晚完成配置的日期； | | | | | |
| 1. 讨论项目第二周汇报的主要内容和讲解人员分工。 | | | | | |
| 行动计划 | 1．收集原始数据集由陈宇、邵颖诗负责； | | | | | |
| 2．寻找并确定服务器的工具由李旭冉、曹耒负责； | | | | | |
| 3．制定项目经费运算由曹耒负责； | | | | | |
| 1. 项目第二周的汇报讲解由陈宇、李旭冉和商梦迪负责； | | | | | |
| 1. 项目第二周整体进度的规划及监督由邵颖诗负责； | | | | | |
| 1. 全部成员均需参与并完成相关论文的收集和阅读、学习Python编程语言并配置相关环境、确定第一阶段大体思路以及制作项目第二周汇报的PPT等任务。 | | | | | |