同济大学智能制造项目管理实践

会议纪要

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | 项目第三周任务讨论会议 | | | | | |
| 会议时间 | 2021年04月05日上午 | | 编号 | | | 004 |
| 会议地点 | 同济大学嘉定校区图书馆一楼 | | | | | |
| 会议主题 | 确定项目第三周大体的任务内容以及人员分工 | | | | | |
| 主持人 | 邵颖诗 | | | 记录人 | | 邵颖诗 |
| 参与人 | 曹耒、陈宇、李旭冉、商梦迪 | | | | | |
| 签发人 |  | 签发时间 | | | 2021/04/01 | |
| 事项 | 1. 查看上次会议以后各成员任务的完成情况； | | | | | |
| 2．讨论确定第一阶段的思路； | | | | | |
| 3．检查各项目成员的环境配置情况； | | | | | |
| 4．讨论项目进行第三周的大体任务； | | | | | |
| 5．讨论项目第三周汇报的主要内容和讲解人员分工。 | | | | | |
| 行动计划 | 1．对一维数据的分析，包括一维数据的选择、处理、分类以及深度学习模型的建立等，需要全部成员负责，具体子任务划分情况由下次小组会议确定； | | | | | |
| 2．全部项目成员继续阅读经过汇总筛选的相关论文； | | | | | |
| 3．项目第三周汇报的制作及讲解由邵颖诗和曹耒负责； | | | | | |
| 1. 项目第三周整体进度的规划由邵颖诗负责。 | | | | | |